TROVIO — WEB HỌC SINH

Báo cáo kiểm thử & kịch bản test lại

Đợt cập nhật: Chatbot hỏi đáp ngành học · Cảm nhận sinh viên có kiểm duyệt · Việc làm & thu nhập theo ngành có nguồn — kèm kiểm thử hồi quy toàn bộ chức năng cũ

| Mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Ngày lập | 29/09/2026 |
| Người yêu cầu | Nguyên Trần |
| Phiên bản mã nguồn | trovio-web — Next.js 16.3.6 · React 19 · Tailwind CSS v4 · TypeScript (bản cập nhật ngày 29/09/2026) |
| Thư mục dự án | DATN UIUX/code/trovio-web |
| Đối tượng đọc | Tester / người kiểm thử chấp nhận |
| Kết luận nhanh | Toàn bộ kiểm thử tự động đạt (49/49 unit test, 11/11 nhóm API, 18/18 kịch bản trình duyệt, 44 trang render đúng, TypeScript 0 lỗi). 10 lỗi phát hiện trong đợt kiểm thử đã được sửa và kiểm lại. |

Nội dung

1. Tổng quan đợt cập nhật

2. Chuẩn bị môi trường test (cài đặt, tài khoản, thiết bị)

3. Kết quả kiểm thử tự động và các lỗi đã sửa

4. Kịch bản test thủ công — tính năng mới (Chatbot CB-01…20, Cảm nhận CN-01…16, Việc làm VL-01…11)

5. Kịch bản kiểm thử hồi quy — chức năng cũ (HQ-01…14)

6. Kiểm tra bảo mật & quyền truy cập (BM-01…07)

7. Hạn chế đã biết & lưu ý khi test

8. Phụ lục — trang & API mới

Cách dùng: làm lần lượt mục 2 → 4 → 5 → 6. Ở mỗi ca kiểm thử, đánh dấu ☐ Đạt hoặc ☐ Lỗi; nếu lỗi, ghi URL, tài khoản đang dùng, trình duyệt/thiết bị, ảnh chụp màn hình và các bước tái hiện.

# 1. Tổng quan đợt cập nhật

Đợt này bổ sung 3 tính năng mới, đồng thời rà soát để các chức năng cũ vẫn hoạt động bình thường. Mọi thay đổi đi theo kiến trúc phân lớp sẵn có (domain → data → repository → service → giao diện).

| Tính năng | Ở đâu trên web | Cơ chế kiểm soát chính |
| --- | --- | --- |
| Trợ lý hỏi đáp ngành học (chatbot) | Nút Hỏi trợ lý góc phải dưới mọi trang (trừ lúc đang làm bài trắc nghiệm). Quản trị: /quan-tri/chatbot | Trả lời bằng truy xuất dữ liệu có cấu trúc, không tự sinh số liệu; mọi con số kèm năm và nguồn; từ chối dự đoán điểm chuẩn, cam kết đỗ, gian lận; thiếu dữ liệu thì nói rõ “chưa có”; nhãn MINH HOẠ; nhật ký ẩn danh đã che email/SĐT. |
| Cảm nhận sinh viên theo trường | Tab Cảm nhận SV ở trang trường /truong/[slug]. Quản trị: /quan-tri/cam-nhan | Chỉ tài khoản đã xác thực email; kiểm duyệt trước khi hiển thị; bộ lọc tự gắn cờ; từ chối kèm lý do; báo cáo bởi 3 tài khoản khác nhau → tự ẩn; ẩn danh; không lộ email. |
| Việc làm & thu nhập theo ngành | Trang /viec-lam, mục Việc làm ở trang ngành, tab Việc làm SV ở trang trường. Quản trị: /quan-tri/viec-lam | Mỗi con số bắt buộc có nguồn + năm; mức tin cậy tự suy từ loại nguồn; nguồn phải là link https; số liệu cũ > 3 năm bị đánh dấu; số liệu demo gắn nhãn Minh hoạ. |

Nguồn dữ liệu thật đã kiểm tra (dùng cho các mốc so sánh chính thức):

- Cục Thống kê (Bộ Tài chính) — thông cáo tình hình lao động, việc làm quý IV và năm 2025: thu nhập bình quân lao động 8,4 triệu đồng/tháng; tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 15–24 tuổi 8,64%.

- Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Chuẩn cơ sở giáo dục đại học): tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp hoặc học tiếp trong 12 tháng tối thiểu 70%.

- Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT: trường phải công khai tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm trong 12 tháng.

- Báo Tuổi Trẻ 21/01/2026 dẫn khảo sát của ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH): 97% sinh viên tốt nghiệp có việc làm (mức tin cậy “đáng tin – cần đối chiếu”).

Các số liệu khác (điểm chuẩn, học phí, chỉ tiêu, việc làm theo từng ngành, cảm nhận mẫu, mốc tuyển sinh 2027) là dữ liệu minh hoạ của bản demo và đều được gắn nhãn trên giao diện.

# 2. Chuẩn bị môi trường test

## 2.1. Cài đặt và chạy

- Cài Node.js phiên bản 20.9 trở lên.

- Mở terminal tại thư mục trovio-web, chạy npm install.

- Tạo file .env.local từ .env.example (có thể giữ nguyên giá trị mẫu để test local).

- Chạy npm run dev rồi mở http://localhost:3000. Chế độ demo tự bật: mã OTP cố định, tài khoản demo được tạo sẵn.

- Muốn đưa dữ liệu về trạng thái ban đầu (xoá cảm nhận/tài khoản đã tạo khi test): tắt server, xoá file .data/trovio-db.json, chạy lại npm run dev.

- Kiểm thử tự động (tuỳ chọn): npm test (49 test), npm run typecheck, npm run build.

Lưu ý: bản production (npm run build && npm start) tắt chế độ demo — không có tài khoản demo và OTP cố định. Muốn test production với dữ liệu demo, đặt TROVIO_DEMO=true trong .env.local.

## 2.2. Tài khoản test

| Mục đích | Email | Mật khẩu / mã |
| --- | --- | --- |
| Học sinh đã xác thực | an@trovio.vn | Trovio@2026 |
| Quản trị viên (kiểm duyệt, sửa số liệu, giám sát chatbot) | admin@trovio.vn | Trovio@2026 |
| Tài khoản bị khoá | binh.locked@trovio.vn | bất kỳ |
| Mã OTP xác thực email khi đăng ký mới (chế độ demo) | — | 592841 |
| Tài khoản chưa xác thực email (không đăng nhập được cho tới khi nhập OTP) | Đăng ký mới rồi bỏ qua bước nhập OTP | tự đặt (≥ 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ hoa và 1 chữ số) |

## 2.3. Thiết bị & trình duyệt đề xuất

- Máy tính: Chrome, Edge, Firefox, Safari bản mới; độ rộng 1280 px và 1440 px.

- Điện thoại: iPhone (Safari) và Android (Chrome), hoặc chế độ giả lập 390 × 844 px trong DevTools.

- Dùng thêm 1 cửa sổ ẩn danh để test vai trò khách (chưa đăng nhập) và người xem link chia sẻ.

# 3. Kết quả kiểm thử tự động

Chạy lại toàn bộ sau lần sửa lỗi cuối cùng. Tất cả đều đạt.

| Loại kiểm thử | Phạm vi | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra kiểu TypeScript | Toàn bộ src và tests, dùng đúng thư viện Next.js 16.3.6 / React 19 đã cài trong dự án | 0 lỗi |
| Unit test (node:test) | 49 test: tính điểm & phương thức, chiến lược nguyện vọng, chia sẻ, quản trị, bảo mật phiên/OTP; nguồn & mức tin cậy việc làm; quy trình kiểm duyệt cảm nhận; chatbot (từ chối, năm, nguồn, link an toàn, che thông tin, lớp LLM tuỳ chọn); nâng cấp dữ liệu cũ | 49/49 đạt |
| Render phía server | 44 trang / trạng thái với 3 vai trò (khách, học sinh, quản trị), gồm 6 trang mới | 39 trang hiển thị đúng nội dung mong đợi; 5 trường hợp chuyển hướng đăng nhập hoặc 404 đúng phân quyền |
| API (route handler) | 11 nhóm: chống CSRF & header bảo mật, giới hạn tần suất, body quá lớn (413), phân quyền quản trị, chia sẻ & góp ý, đổi mật khẩu, gợi ý, cảm nhận & kiểm duyệt, quản trị việc làm, chatbot (đầu vào, 429, đánh giá, CSRF) | 11/11 đạt |
| Giao diện trên trình duyệt (Playwright + Chromium, CSS thật) | 18 kịch bản: 11 cũ + 7 mới (khung chat; chat khi có thanh so sánh & trên màn hình 390 px; cảm nhận với khách; viết/hữu ích/báo cáo cảm nhận; bảng việc làm lọc & sắp xếp; biên tập số liệu & nguồn; hàng chờ kiểm duyệt) | 18/18 đạt, không lỗi console |
| Nâng cấp dữ liệu | Database bản 1 và bản 2 → bản 3: giữ nguyên dữ liệu người dùng, thêm cảm nhận mẫu, không tạo lại tài khoản demo đã xoá | Đạt |
| Kho câu hỏi chatbot | 45 câu hỏi thực tế của học sinh, đọc lại từng câu trả lời | Sau khi sửa: không còn câu trả lời sai năm/sai số liệu; câu ngoài phạm vi trả lời “chưa có thông tin” |
| Build production (next build) | — | Chưa chạy được trong môi trường kiểm thử do chính sách mạng chặn tải gói cài đặt. Tester vui lòng chạy `npm run build` một lần trước khi test bản production. |

## 3.1. Lỗi phát hiện trong đợt kiểm thử (đã sửa)

| # | Lỗi | Cách sửa & kiểm lại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chatbot: “Mình 27 điểm khối A00 đỗ Bách khoa không” không bị từ chối mà trả lời về tổ hợp. | Nhận diện câu hỏi khả năng đỗ trên văn bản có dấu (đỗ/đậu/trúng tuyển… + không/chưa); không nhầm với “đồ/đó/độ”. Có unit test. |
| 2 | Chatbot: hỏi “điểm chuẩn năm 2024” nhưng trả số liệu 2025; “năm 2026” bị coi là dự đoán dù kỳ tuyển sinh 2026 đã diễn ra. | Tra đúng năm trong lịch sử điểm chuẩn; năm chưa có dữ liệu → nói rõ “chưa cập nhật, dữ liệu gần nhất 2025” và dẫn cổng chính thức; chỉ năm tương lai mới bị từ chối. |
| 3 | Chatbot: “Khi nào đăng ký nguyện vọng?” trả lời quy chế thay vì mốc thời gian; mốc hiển thị không liên quan. | Ưu tiên ý định thời gian và lọc đúng mốc liên quan (nguyện vọng, thi tốt nghiệp, ĐGNL, trúng tuyển, nhập học…). |
| 4 | Chatbot: câu “Học phí … của tại ĐH …” sai ngữ pháp khi chỉ hỏi theo trường. | Chuẩn hoá cách ghép chủ ngữ (ngành / trường / ngành tại trường). |
| 5 | Chatbot: nhiều câu hỏi hợp lệ trả “chưa có thông tin”: tổ hợp D01 gồm môn gì, chỉ tiêu, học mấy năm, so sánh 2 trường, “ngành nào lương cao nhất”, ký túc xá. | Bổ sung các ý định tương ứng từ dữ liệu có sẵn; không xếp hạng số liệu minh hoạ; chủ đề chưa có dữ liệu thì chỉ tới website chính thức. |
| 6 | Cảm nhận: báo cáo vi phạm theo địa chỉ IP có thể bị giả mạo header để ẩn hàng loạt cảm nhận thật. | Báo cáo bắt buộc đăng nhập bằng tài khoản đã xác thực email; mỗi tài khoản 1 lần; không lộ người báo cáo. |
| 7 | Cảm nhận: cờ “nêu tên giảng viên” không bắt được “Thầy Nam…” viết hoa đầu câu. | Sửa biểu thức nhận diện (Unicode, danh xưng viết hoa/thường). Có unit test. |
| 8 | Nút chatbot nổi chồng lên thanh “So sánh ngay” ở cuối trang. | Tự đẩy nút/khung chat lên khi thanh so sánh hiển thị; kiểm lại trên 1280 px và 390 px. |
| 9 | Chấm sao khi viết cảm nhận: nút radio ẩn không có vị trí tương đối → bấm/Tab có thể làm trang nhảy. | Thêm định vị tương đối cho từng sao; kiểm lại bằng chuột và bàn phím. |
| 10 | Một số màu dùng sắc độ chưa khai báo trong theme (không hiển thị màu) ở ngôi sao, thẻ “Dành cho bạn”, thanh kéo “Nếu điểm thay đổi”. | Đổi sang sắc độ đã khai báo; kiểm tra toàn bộ mã không còn sắc độ lạ. |

# 4. Kịch bản test thủ công — tính năng mới

Mỗi ca ghi rõ bước và kết quả mong đợi. Tester đánh dấu cột cuối; nếu lỗi, ghi lại URL, tài khoản, ảnh chụp màn hình và bước tái hiện.

## 4.1. Trợ lý hỏi đáp ngành học (chatbot)

| ID | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả (Đạt / Lỗi) |
| --- | --- | --- | --- |
| CB-01 | Mở trang chủ, trang ngành, trang trường. Vào /trac-nghiem/lam-bai. | Nút Hỏi trợ lý ở góc phải dưới mọi trang; không hiện khi đang làm bài trắc nghiệm. Trên điện thoại nút chỉ còn biểu tượng. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-02 | Thêm 1 chương trình vào So sánh (thanh “So sánh ngay” hiện ở đáy trang), quan sát nút trợ lý; mở khung chat trên màn hình 390 px. | Nút và khung chat nằm phía trên thanh so sánh, không che nhau; khung chat vừa màn hình, không cuộn ngang. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-03 | Bấm Hỏi trợ lý. | Khung “Trợ lý ngành học” mở, con trỏ ở ô nhập; có cảnh báo “không dự đoán điểm chuẩn… không nhập thông tin cá nhân”; có 4 câu gợi ý. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-04 | Bấm gợi ý “Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin”. | Danh sách chương trình, mỗi dòng có điểm và năm; ghi chú “dữ liệu minh hoạ… không dự đoán điểm chuẩn năm tới”; mục “Nguồn & xem thêm”; bấm dòng → sang trang chương trình. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-05 | Hỏi “Ngành Luật học gì?”, sau đó hỏi “còn học phí thì sao?”. | Câu thứ hai trả lời học phí ngành Luật (hiểu ngữ cảnh câu trước). | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-06 | Vào /nganh/marketing, hỏi “Ngành này học gì?”. | Trả lời giới thiệu ngành Marketing (hiểu ngữ cảnh trang đang xem). | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-07 | Hỏi lần lượt: “Mình 27 điểm khối A00 đỗ Bách khoa không”, “Dự đoán điểm chuẩn ngành Marketing năm 2027”, “Điểm chuẩn NEU năm sau có tăng không?”, “Làm sao mua điểm thi?”. | Cả 4 câu hiện nhãn Ngoài phạm vi hỗ trợ, giải thích lý do, không đưa con số; câu gian lận gợi ý liên hệ Sở/Bộ GD&ĐT. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-08 | Hỏi “Điểm chuẩn năm nay của NEU” và “Điểm chuẩn năm 2026 ngành Y khoa”. | Trả lời “Trovio chưa cập nhật điểm chuẩn năm 2026 … (dữ liệu gần nhất: năm 2025)”, kèm link cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; không bịa số. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-09 | Hỏi “Điểm chuẩn ngành Luật năm 2024” và “Điểm chuẩn học bạ ngành Marketing năm 2024”. | Câu 1: các dòng đều ghi năm 2024. Câu 2: báo “chưa có điểm chuẩn (Học bạ) năm 2024” — không lấy nhầm năm khác. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-10 | Hỏi “Lương ngành Kế toán”. | Có tỷ lệ việc làm, lương khởi điểm… gắn chữ MINH HOẠ; có mốc chính thức “thu nhập bình quân… 8,4 triệu đồng/tháng · 2025 · Cục Thống kê” và link nguồn mở tab mới. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-11 | Hỏi “Ngành nào lương cao nhất”. | Không xếp hạng; hỏi lại ngành cụ thể, giải thích số liệu theo ngành là minh hoạ, dẫn tới trang Việc làm & thu nhập. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-12 | Hỏi “Tỷ lệ việc làm sinh viên UEH”. | 97% · nguồn Báo Tuổi Trẻ (link ngoài tuoitre.vn, mở tab mới) · ghi chú cần đối chiếu báo cáo gốc. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-13 | Hỏi “Thời tiết Hà Nội hôm nay?” và “ctu có ký túc xá không”. | Nói rõ chưa có thông tin, không đoán; câu ký túc xá có link website chính thức của ĐH Cần Thơ. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-14 | Hỏi: “Tổ hợp D01 gồm những môn nào”, “Khối D01 học ngành nào”, “So sánh NEU và FTU”, “Khi nào đăng ký nguyện vọng?”, “KV2-NT được cộng mấy điểm”, “chỉ tiêu ngành Kinh doanh quốc tế FTU”, “Ngành Y khoa học mấy năm?”. | Lần lượt: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; danh sách ngành xét D01; bảng so sánh 2 trường; mốc “Đăng ký & điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển”; KV2-NT +0,5 kèm công thức giảm dần từ 22,5 điểm; 400 chỉ tiêu; 6 năm. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-15 | Làm trắc nghiệm ở /trac-nghiem (có nút tự điền để thử), rồi hỏi “Tôi nên học ngành gì?” và “Mình thích vẽ, có nên học Thiết kế đồ họa không”. | Câu 1: 3 ngành phù hợp theo mã RIASEC của bạn. Câu 2: nêu xu hướng hợp ngành và % phù hợp theo kết quả trắc nghiệm của bạn, kèm ghi chú chỉ xét sở thích. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-16 | Bấm nút Chưa đúng (ngón tay cái hướng xuống) dưới một câu trả lời; đăng nhập admin, mở /quan-tri/chatbot. | Khung chat hiện “Quản trị viên sẽ xem lại…”. Trang quản trị: câu hỏi đó có trong Cần xem lại, cột Đánh giá “Chưa đúng”. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-17 | Hỏi một câu có email và số điện thoại, VD “Học phí ngành Y khoa, liên hệ an@gmail.com 0912 345 678”; xem /quan-tri/chatbot. | Nhật ký hiển thị [email] và [số] thay cho thông tin thật; không có cột tài khoản. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-18 | Dán đoạn văn > 300 ký tự vào ô hỏi; gửi liên tục hơn 20 câu trong 1 phút. | Ô nhập dừng ở 300 ký tự (bộ đếm 300/300). Sau khoảng 20 câu: thông báo “Bạn thao tác quá nhanh…” màu đỏ. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-19 | Nhấn Esc khi khung chat đang mở; mở lại; bấm biểu tượng làm mới. | Esc đóng khung và con trỏ quay về nút trợ lý; mở lại vẫn thấy hội thoại cũ; làm mới → xoá hội thoại, hiện lại lời chào. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CB-20 | Tài khoản học sinh (an@trovio.vn) mở /quan-tri/chatbot; khách mở cùng địa chỉ. | Học sinh: trang 404. Khách: chuyển tới trang đăng nhập. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |

## 4.2. Cảm nhận sinh viên theo trường

| ID | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả (Đạt / Lỗi) |
| --- | --- | --- | --- |
| CN-01 | Cửa sổ ẩn danh, mở /truong/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi → tab Cảm nhận SV. | Điểm tổng hợp, 4 tiêu chí (giảng dạy, cơ sở vật chất, hoạt động, hỗ trợ việc làm), danh sách cảm nhận đã duyệt có nhãn Minh hoạ; đổi sắp xếp Mới nhất / Hữu ích nhất hoạt động. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-02 | Vẫn là khách: bấm Viết cảm nhận, Hữu ích, Báo cáo. | Mỗi thao tác mở hộp thoại mời đăng nhập, nêu lý do (chống tin giả/spam). | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-03 | Đăng ký tài khoản mới nhưng không nhập OTP; thử đăng nhập tài khoản đó rồi viết cảm nhận. | Không đăng nhập được, hệ thống chuyển sang bước xác thực email → tài khoản chưa xác thực không thể viết, đánh dấu Hữu ích hay báo cáo. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-04 | Đăng nhập an@trovio.vn, mở /truong/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan → Viết cảm nhận. Bấm gửi khi chưa chấm sao; nhập nội dung ngắn hơn 80 ký tự; tiêu đề ngắn hơn 5 ký tự. | Lần lượt báo: “chấm đủ 4 tiêu chí”, “Nội dung cần ít nhất 80 ký tự…”, “Tiêu đề cần ít nhất 5 ký tự”. Bộ đếm ký tự đổi màu khi đủ 80. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-05 | Điền hợp lệ (chấm 4 tiêu chí, chọn Sinh viên, năm nhập học, ngành) → Gửi để kiểm duyệt. | Thông báo “sẽ hiển thị sau khi được kiểm duyệt”; khung Cảm nhận của bạn trạng thái “Đang chờ kiểm duyệt”; cảm nhận chưa xuất hiện trong danh sách công khai (kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh). | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-06 | Gửi một cảm nhận có số điện thoại, đường link, “inbox zalo giá rẻ”, “Thầy Nam dạy…”, chữ in hoa toàn bộ. | Vẫn gửi được (chờ duyệt). Ở /quan-tri/cam-nhan cảm nhận hiện các cờ: liên hệ, quảng cáo, nêu tên, viết hoa… | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-07 | Đăng nhập admin → /quan-tri/cam-nhan. Chọn lý do, bấm Từ chối một cảm nhận của An. | Mục menu có số đếm chờ duyệt; toast “Đã từ chối…”; ở trang trường, An thấy trạng thái “Không được duyệt” + lý do; lịch sử kiểm duyệt ghi lại. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-08 | An bấm Sửa & gửi lại (chọn “Ẩn tên của tôi”) → gửi. Admin bấm Duyệt. | Sau khi sửa: quay lại “Đang chờ kiểm duyệt”. Sau khi duyệt: hiển thị công khai với tên Ẩn danh (nếu không chọn ẩn danh: tên rút gọn dạng “An N.”); không hiển thị email. Trong hàng chờ, admin thấy tên thật. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-09 | Đăng nhập tài khoản khác (VD admin) bấm Hữu ích trên cảm nhận của An, bấm lại lần nữa. An mở cảm nhận của chính mình. | Số đếm +1 rồi −1. Tác giả không thấy nút Hữu ích/Báo cáo trên cảm nhận của mình. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-10 | Dùng 3 tài khoản đã xác thực khác nhau (An, admin, 1 tài khoản mới đăng ký + OTP 592841) báo cáo cùng một cảm nhận đã duyệt. Thử 1 tài khoản báo cáo 2 lần. | Sau báo cáo thứ 3: cảm nhận tự ẩn khỏi trang công khai, quay lại hàng chờ với cờ “Bị người dùng báo cáo nhiều lần”. Báo cáo lặp của cùng tài khoản không được tính thêm. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-11 | Admin Duyệt lại cảm nhận vừa bị ẩn. | Cảm nhận hiển thị lại; số báo cáo được đặt về 0. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-12 | Viết cảm nhận có đoạn <script>alert(1)</script> và <b>đậm</b>, admin duyệt. | Hiển thị nguyên văn dạng chữ; không bật hộp thoại, không in đậm. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-13 | An bấm Rút lại trong khung Cảm nhận của bạn. | Cảm nhận biến mất khỏi trang và hàng chờ. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-14 | Tạo tài khoản mới, viết cảm nhận, rồi vào /ho-so → xoá tài khoản. | Cảm nhận và lượt Hữu ích của tài khoản đó bị xoá theo. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-15 | Gửi/sửa cảm nhận liên tục hơn 5 lần trong 1 giờ. | Thông báo thao tác quá nhanh. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| CN-16 | Học sinh mở /quan-tri/cam-nhan; khách mở cùng địa chỉ. | Học sinh: 404. Khách: chuyển tới trang đăng nhập. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |

## 4.3. Việc làm & thu nhập theo ngành

| ID | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả (Đạt / Lỗi) |
| --- | --- | --- | --- |
| VL-01 | Mở /viec-lam (có link ở chân trang: “Việc làm & thu nhập theo ngành”). | 3 thẻ mốc chính thức: 8,4 triệu đồng/tháng (2025), thất nghiệp thanh niên 8,64% (2025), ngưỡng 70% (2024); bảng 22 ngành; số liệu ngành gắn nhãn Minh hoạ; mục “Nguồn dữ liệu & cách đọc số liệu” giải thích 4 mức tin cậy. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-02 | Chọn một Nhóm ngành; đổi Sắp xếp (lương khởi điểm, thu nhập 3–5 năm, tỷ lệ việc làm, tên A → Z). | Bảng lọc đúng nhóm; thứ tự thay đổi đúng tiêu chí; tên ngành dẫn tới trang ngành. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-03 | Bấm chip nguồn cạnh một con số. | Thấy đơn vị công bố, năm, mức tin cậy; nguồn thật có link https mở tab mới; nguồn minh hoạ ghi rõ không phải thống kê thật. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-04 | Mở /nganh/marketing, cuộn tới Việc làm & thu nhập. | Có tỷ lệ việc làm, lương khởi điểm (khoảng phổ biến), thu nhập sau 3–5 năm, nhãn Minh hoạ và mốc chính thức; các mức lương ở danh sách nghề ghi “minh hoạ”. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-05 | Mở /truong/dai-hoc-kinh-te-tphcm → tab Việc làm SV; mở trang một trường khác (VD ĐH Bách khoa Hà Nội). | UEH: 97%, nguồn Tuổi Trẻ 21/01/2026, mức “đáng tin – cần đối chiếu”. Trường khác: thông báo chưa có báo cáo, nhắc quy định công khai theo Thông tư 09/2024 và link website trường. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-06 | Học sinh mở /quan-tri/viec-lam; khách mở cùng địa chỉ. | Học sinh: 404. Khách: chuyển tới trang đăng nhập. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-07 | Admin → /quan-tri/viec-lam → Thêm nguồn: nhập link http://…; sau đó link https://… nhưng ghi chú ngắn; sau đó đầy đủ hợp lệ → Lưu nguồn. | Hai lần đầu báo lỗi (cần https; cần ghi rõ phạm vi ≥ 10 ký tự). Lần cuối: “Đã thêm nguồn dữ liệu”, nguồn mới xuất hiện với mức tin cậy tự suy theo loại (VD khảo sát của trường → cần đối chiếu). | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-08 | Bấm Sửa ngành Marketing → nhập Lương khởi điểm 12, năm 2025 nhưng để “— Chọn nguồn —” → Lưu số liệu. | Báo lỗi “bắt buộc chọn nguồn dữ liệu”, không lưu. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-09 | Nhập: tỷ lệ việc làm 120; mức thấp lớn hơn giá trị; năm lớn hơn năm hiện tại. | Mỗi trường hợp báo lỗi rõ ràng, không lưu. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-10 | Chọn nguồn Cục Thống kê → Lưu số liệu; mở lại /viec-lam và /nganh/marketing. | Toast “Đã lưu 1 thay đổi”; số mới hiển thị với nguồn Cục Thống kê, không còn nhãn Minh hoạ ở chỉ số đó; Nhật ký thay đổi ghi người sửa, giá trị trước/sau. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| VL-11 | Bấm biểu tượng Khôi phục số liệu gốc của Marketing. | Toast “Đã khôi phục số liệu gốc”; số liệu trở về bản minh hoạ; nhật ký ghi “Khôi phục”. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |

# 5. Kịch bản kiểm thử hồi quy — chức năng cũ

Mục tiêu: xác nhận các chức năng đã có không bị ảnh hưởng bởi đợt cập nhật.

| ID | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả (Đạt / Lỗi) |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ-01 | /chuong-trinh: tìm “marketing”; lọc tổ hợp, học phí, khu vực; chọn phương thức ĐGNL HCM, nhập 900. | Kết quả cập nhật ngay, bộ lọc lưu trên URL; điểm hiển thị theo thang 1200; không có kết quả thì có gợi ý nới điều kiện. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-02 | Mở một chương trình (VD /chuong-trinh/cong-nghe-thong-tin-bka). | Lịch sử điểm chuẩn, phương thức xét tuyển, mức An toàn / Vừa sức / Thử sức theo điểm đã lưu. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-03 | /diem-cua-toi: thử 4 phương thức; nhập ĐGNL HCM 1300. | Báo lỗi “không quá 1200”; tính điểm ưu tiên đúng quy chế (giảm dần khi tổng ≥ 22,5). | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-04 | Làm trắc nghiệm RIASEC → xem kết quả → về trang chủ. | Kết quả có mã 3 chữ; trang chủ có mục Dành cho bạn với lý do gợi ý. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-05 | Lưu vài chương trình → /da-luu → tab Nguyện vọng: Kiểm tra danh sách của tôi, Sắp xếp lại theo gợi ý, kéo thanh “Nếu điểm của mình thay đổi” ±2. | Cảnh báo chiến lược hợp lý; sắp xếp lại đổi thứ tự; thanh kéo hiện các chương trình đổi mức. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-06 | /da-luu → Chia sẻ với phụ huynh → tạo link → mở link ở cửa sổ ẩn danh → gửi góp ý → quay lại xem góp ý → thu hồi link. | Người xem thấy danh sách (không có email); góp ý hiện ở tài khoản; sau khi thu hồi link báo “Link không còn hiệu lực”. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-07 | Chọn 3 chương trình → /so-sanh; thử chọn chương trình thứ 4. | So sánh tối đa 3, bật “chỉ khác biệt” được; chương trình thứ 4 bị chặn kèm thông báo. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-08 | /moc-tuyen-sinh: bật Nhắc tôi một mốc; tải .ics. | Nút đổi thành “Tắt nhắc”; banner nhắc khi còn ≤ 14 ngày; file lịch tải về được. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-09 | Đăng ký tài khoản mới → OTP 592841 → màn chào mừng; đăng nhập sai mật khẩu 5 lần; đăng nhập binh.locked@trovio.vn; quên mật khẩu; mở /quen-mat-khau?token=expired. | Các trạng thái lỗi hiển thị đúng; tài khoản bị khoá được thông báo; link hết hạn báo rõ. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-10 | Khi chưa đăng nhập: lưu 2 chương trình → đăng nhập an@trovio.vn. | Dữ liệu trên máy được gộp vào tài khoản; mở trình duyệt khác đăng nhập vẫn thấy. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-11 | /ho-so: sửa hồ sơ, đổi mật khẩu, Đăng xuất khỏi thiết bị khác. | Lưu thành công; phiên ở trình duyệt khác bị đăng xuất. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-12 | Admin → /quan-tri: sửa điểm chuẩn một chương trình, Đánh dấu đã kiểm tra, Khôi phục gốc. | Mỗi thao tác cập nhật trang chương trình và ghi nhật ký; menu quản trị có 4 mục (Dữ liệu chương trình, Việc làm & thu nhập, Kiểm duyệt cảm nhận, Chatbot). | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-13 | /tro-giup: tìm “cảm nhận”, “trợ lý”; mở /chinh-sach-rieng-tu. | FAQ có nhóm mới “Cảm nhận sinh viên & Trợ lý hỏi đáp”; chính sách riêng tư có mục cảm nhận và trợ lý hỏi đáp. | ☐ Đạt ☐ Lỗi |
| HQ-14 | Mở /khong-ton-tai; bấm In/Xuất PDF ở /da-luu. | Trang 404 thân thiện; bản in không có nút nổi (chatbot, thanh so sánh). | ☐ Đạt ☐ Lỗi |

# 6. Kiểm tra bảo mật & quyền truy cập

| ID | Kiểm tra | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| BM-01 | Gọi API ghi dữ liệu (VD POST /api/chat, POST /api/schools/neu/reviews) từ một trang web khác (Origin khác). | Bị chặn 403 (chống CSRF). |
| BM-02 | Gọi PATCH /api/admin/reviews/[id], PATCH /api/admin/outcomes/[majorId], POST /api/admin/sources khi chưa đăng nhập / bằng tài khoản học sinh. | 401 khi chưa đăng nhập; 403 với tài khoản học sinh. |
| BM-03 | Gửi POST /api/reviews/[id]/report không đăng nhập, kèm header X-Forwarded-For giả. | 401 — không thể báo cáo ẩn danh để ẩn cảm nhận. |
| BM-04 | Xem mã nguồn trang trường / phản hồi GET /api/schools/[id]/reviews. | Không chứa email của người viết hoặc người báo cáo. |
| BM-05 | Gửi POST /api/chat với nội dung > 8 KB; câu hỏi > 300 ký tự; context chứa dữ liệu lạ (VD majorId là object, page là /nganh/../../etc). | 413 với body quá lớn; 400 với câu quá dài; dữ liệu ngữ cảnh lạ bị bỏ qua, không lỗi. |
| BM-06 | Nội dung cảm nhận/tên người góp ý chứa HTML/script. | Luôn hiển thị dạng chữ thuần. |
| BM-07 | Link trong câu trả lời chatbot. | Chỉ link nội bộ hoặc https://; link ngoài mở tab mới với rel=noopener noreferrer. |

# 7. Hạn chế đã biết & lưu ý khi test

- Dữ liệu minh hoạ: điểm chuẩn, học phí, chỉ tiêu, số liệu việc làm theo ngành, cảm nhận mẫu và mốc tuyển sinh 2027 là dữ liệu demo (đã gắn nhãn). Khi báo lỗi, phân biệt “sai so với thực tế” (dữ liệu demo) với “hiển thị sai so với dữ liệu” (lỗi phần mềm).

- Chatbot dựa trên quy tắc và từ khoá: câu hỏi diễn đạt lạ có thể nhận “chưa có thông tin”. Đây là hành vi an toàn có chủ đích; tester ghi lại các câu này (hoặc bấm nút Chưa đúng dưới câu trả lời) để bổ sung sau. Lớp diễn đạt bằng mô hình ngôn ngữ là tuỳ chọn và đang tắt.

- Giới hạn tần suất lưu trong bộ nhớ máy chủ: khởi động lại server là đặt lại bộ đếm. Khi triển khai thật cần đặt sau proxy ghi đè header X-Forwarded-For.

- Email (OTP, đặt lại mật khẩu) chưa gửi thật — ở chế độ demo, mã/link hiện trên màn hình và in ra terminal.

- Cơ sở dữ liệu là file JSON (.data/trovio-db.json), phù hợp demo/đồ án; xoá file để làm lại từ đầu.

- Build production chưa chạy được trong môi trường kiểm thử của Claude; kiểu TypeScript đã được kiểm với đúng thư viện trong dự án (0 lỗi). Đề nghị chạy npm run build trước khi test bản production.

# 8. Phụ lục — trang & API mới

## 8.1. Trang mới / thay đổi

| Đường dẫn | Nội dung |
| --- | --- |
| /viec-lam | Việc làm & thu nhập theo ngành (mốc chính thức, bảng lọc/sắp xếp, giải thích nguồn) |
| /nganh/[slug] | Thêm mục Việc làm & thu nhập có nguồn |
| /truong/[slug] | Thêm tab Việc làm SV và Cảm nhận SV |
| /quan-tri/viec-lam | Quản trị nguồn & số liệu việc làm (admin) |
| /quan-tri/cam-nhan | Hàng chờ kiểm duyệt cảm nhận (admin) |
| /quan-tri/chatbot | Giám sát trợ lý hỏi đáp (admin) |
| Mọi trang | Nút Hỏi trợ lý (khung chat) |
| /tro-giup, /chinh-sach-rieng-tu | Thêm câu hỏi thường gặp và mục quyền riêng tư cho cảm nhận & trợ lý |

## 8.2. API mới

| Phương thức | Endpoint | Mô tả / quyền |
| --- | --- | --- |
| GET · POST · DELETE | /api/schools/[id]/reviews | Cảm nhận đã duyệt · gửi/sửa (vào hàng chờ, cần tài khoản đã xác thực, 5 lần/giờ) · rút lại |
| POST | /api/reviews/[id]/helpful | Bật/tắt Hữu ích (cần đăng nhập) |
| POST | /api/reviews/[id]/report | Báo cáo (cần tài khoản đã xác thực, 10 lần/giờ) |
| PATCH | /api/admin/reviews/[id] | Duyệt / từ chối kèm lý do (admin) |
| PATCH · DELETE | /api/admin/outcomes/[majorId] | Sửa số liệu việc làm (bắt buộc nguồn) / khôi phục gốc (admin) |
| POST | /api/admin/sources | Thêm nguồn dữ liệu, chỉ https (admin) |
| POST | /api/chat | Hỏi trợ lý (20 câu/phút, 300 câu/ngày mỗi IP; câu ≤ 300 ký tự) |
| POST | /api/chat/feedback | Đánh giá câu trả lời |