TROVIO — BÀN GIAO BACK-END

Checklist trước khi nạp database & public

Những việc Back-End cần hoàn tất ở bước cuối: chuyển sang cơ sở dữ liệu thật, nạp dữ liệu tuyển sinh, cấu hình môi trường, bảo mật, vận hành và các bước ngày ra mắt

| Mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Ngày lập | 30/09/2026 |
| Người yêu cầu | Nguyên Trần |
| Mã nguồn bàn giao | trovio-web — Next.js 16.3.6 · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS v4 (bản đã qua 65 unit test + 85 kiểm thử đầu-cuối trên bản build production) |
| Đối tượng đọc | Đội Back-End / DevOps, người phụ trách dữ liệu tuyển sinh, người nghiệm thu |
| Tài liệu liên quan | README.md · docs/Giai-trinh-chuc-nang-Trovio.docx · docs/Kich-ban-kiem-thu-Trovio.docx · .env.example |
| Cách dùng | Làm theo thứ tự mục 2 → 10. Mỗi dòng có cột “Cách kiểm tra”: chỉ đánh dấu ☐ Xong khi đã kiểm tra được đúng tiêu chí. Mục 11 là điều kiện bắt buộc trước khi public. |

Nội dung

1. Tóm tắt: hiện trạng & lộ trình

2. Chuyển lưu trữ từ file JSON sang cơ sở dữ liệu

3. Chuẩn bị & nạp dữ liệu tuyển sinh thật

4. Biến môi trường & bí mật

5. Dịch vụ bên ngoài: email, tác vụ hằng ngày, Google, Redis, chatbot

6. Bảo mật trước khi public

7. Quyền riêng tư & pháp lý

8. Hạ tầng, tên miền, SEO

9. Giám sát, sao lưu, khôi phục

10. Kiểm thử cuối trên môi trường staging

11. Ngày ra mắt: trình tự & tiêu chí “Go / No-go”

12. Sau ra mắt (7–30 ngày đầu)

Phụ lục A. Danh sách repository cần hiện thực

Phụ lục B. Danh sách API & giới hạn tần suất

# 1. Tóm tắt: hiện trạng & lộ trình

| Hạng mục | Hiện trạng (bản demo) | Cần có khi public |
| --- | --- | --- |
| Lưu trữ | 1 file JSON .data/trovio-db.json, ghi tuần tự trong 1 tiến trình | PostgreSQL (hoặc MySQL) có giao dịch, chỉ mục, sao lưu |
| Dữ liệu trường/ngành/chương trình | Nằm trong mã nguồn src/data/*.ts, số liệu minh hoạ | Bảng trong CSDL, số liệu thật từ đề án, có nguồn & ngày cập nhật |
| Email | In ra terminal (services/mailer.ts) | SMTP / dịch vụ email có SPF, DKIM, DMARC |
| Giới hạn tần suất | Bộ nhớ của 1 tiến trình | Redis (khi chạy ≥ 2 instance) |
| Chế độ demo | Bật ở npm run dev (OTP cố định, tài khoản demo) | TẮT — TROVIO_DEMO=false, xoá tài khoản demo |
| Tác vụ hằng ngày | Chạy tay từ trang quản trị | Cron gọi /api/cron/reminders mỗi ngày |

### Lộ trình đề xuất

| Mốc | Việc |
| --- | --- |
| T−21 → T−14 | Thiết kế schema, hiện thực repository CSDL (mục 2), script chuyển dữ liệu. Chốt nguồn dữ liệu tuyển sinh và người phụ trách nhập liệu (mục 3). |
| T−14 → T−7 | Dựng staging giống production (mục 4, 5, 8). Nạp dữ liệu thật vào staging, đối soát 100% chương trình. |
| T−7 → T−2 | Rà bảo mật & pháp lý (mục 6, 7), giám sát & sao lưu (mục 9), chạy toàn bộ kiểm thử trên staging (mục 10), tester chạy kịch bản 159 ca. |
| T−1 | Đóng băng code, sao lưu, diễn tập khôi phục, họp Go/No-go (mục 11). |
| T0 | Triển khai production theo trình tự mục 11, theo dõi sát 24 giờ đầu. |
| T+1 → T+30 | Theo dõi lỗi, hiệu năng, phễu hành vi; xử lý báo lỗi dữ liệu (mục 12). |

# 2. Chuyển lưu trữ từ file JSON sang cơ sở dữ liệu

Toàn bộ truy cập dữ liệu đi qua một điểm duy nhất src/repositories/index.ts. Back-End chỉ cần viết lớp repository mới theo đúng các interface trong src/repositories/types.ts (Phụ lục A) rồi thay trong index.ts — không phải sửa service, API hay giao diện. Các test ở tests/*.test.ts gọi qua service nên dùng lại được để kiểm tra lớp mới.

### 2.1 Bảng đề xuất

| Bảng | Nội dung (từ DbShape / src/data) | Ràng buộc / chỉ mục cần có |
| --- | --- | --- |
| schools | Trường: id, slug, mã, tên, loại, khu vực, cơ sở, website… | UNIQUE(slug), UNIQUE(code) |
| major_groups, majors | Nhóm ngành, ngành (mã ngành, RIASEC, chương trình học, nghề nghiệp) | UNIQUE(slug), UNIQUE(code) |
| programs | Chương trình: schoolId, majorId, mã xét tuyển, tổ hợp, học phí, chỉ tiêu, thời gian, nguồn, updatedAt | FK school/major; UNIQUE(slug); INDEX(schoolId), INDEX(majorId) |
| program_cutoffs | Điểm chuẩn theo năm + phương thức (THPT, học bạ, ĐGNL HN/HCM), cờ estimated | UNIQUE(programId, method, year); CHECK điểm trong thang |
| program_overrides + audit_log | Phần quản trị sửa đè + nhật ký ai-sửa-gì | Nhật ký chỉ thêm, không sửa/xoá |
| users | Tài khoản (băm scrypt, googleId, khoá, phiên bản phiên, OTP băm, hồ sơ, emailReminders) | UNIQUE(lower(email)), UNIQUE(googleId) |
| user_data | Đã lưu, nguyện vọng, hồ sơ điểm, kết quả RIASEC, nhắc hạn (JSON) | PK(userId), xoá theo user |
| shares, share_comments | Link chia sẻ phụ huynh + góp ý | PK id ngẫu nhiên 144 bit; INDEX(ownerId); hết hạn |
| reviews (+ helpful, reports) | Cảm nhận SV, trạng thái kiểm duyệt, cờ tự động | UNIQUE(userId, schoolId); INDEX(schoolId, status) |
| outcome_sources, major_outcomes, benchmarks | Nguồn dữ liệu việc làm, số liệu theo ngành | Nguồn bắt buộc https; FK sourceId |
| chat_logs, chat_aliases | Nhật ký chatbot ẩn danh, từ khoá do admin thêm | UNIQUE(kind, alias); chat_logs có TTL |
| data_reports | Báo dữ liệu sai | INDEX(status) |
| notifications | Thông báo trong web | INDEX(userId, createdAt); giữ 50 cái/người |
| timeline_events, timeline_config | Lịch tuyển sinh (gốc + bản quản trị cập nhật) | Ngày hợp lệ, end ≥ start |
| analytics_events | (ngày, sự kiện, mã ẩn danh) | UNIQUE(day, event, anonId); xoá > 180 ngày |
| sus_responses, reminder_log | Phiếu SUS; khoá chống gửi trùng nhắc hạn | UNIQUE(key) cho reminder_log |
| faq, combos, subjects, riasec_questions | Dữ liệu tĩnh (có thể giữ trong code) | — |

### 2.2 Việc cần làm

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Chọn CSDL và thư viện truy cập (khuyến nghị PostgreSQL + Prisma/Drizzle/Kysely), thêm biến DATABASE_URL. | Kết nối được từ staging, có pool kết nối | BE ☐ Xong |
| 2.2 | Viết migration tạo toàn bộ bảng & ràng buộc ở 2.1. | Chạy migration trên CSDL trống không lỗi; chạy lại lần 2 không đổi gì | BE ☐ Xong |
| 2.3 | Hiện thực 22 repository (Phụ lục A) theo đúng interface, thay trong src/repositories/index.ts. | npm run typecheck 0 lỗi | BE ☐ Xong |
| 2.4 | Các thao tác ghi nhiều bước dùng giao dịch: xoá tài khoản (xoá user_data, reviews, helpful, notifications…), kiểm duyệt + ghi nhật ký, lưu lịch + nhật ký. | Tắt CSDL giữa chừng không để dữ liệu nửa vời | BE ☐ Xong |
| 2.5 | Bỏ cơ chế riêng của bản JSON: hàng đợi ghi, bộ nhớ đệm globalThis, migrate trong load(). | Không còn đọc/ghi .data/trovio-db.json ở production | BE ☐ Xong |
| 2.6 | Script chuyển dữ liệu hiện có (nếu đã có người dùng thử) từ trovio-db.json sang CSDL, không chuyển tài khoản demo. | Số bản ghi mỗi bảng khớp; đăng nhập được bằng tài khoản thật đã chuyển | BE ☐ Xong |
| 2.7 | Chạy npm test với repository mới (trỏ vào CSDL test riêng). | 65/65 đạt | BE ☐ Xong |
| 2.8 | Đặt chỉ mục cho truy vấn nóng: tìm chương trình theo điểm/tổ hợp/khu vực/học phí; cảm nhận theo trường; thông báo theo người dùng. | Trang /chuong-trinh < 500 ms ở 50 người dùng đồng thời | BE ☐ Xong |
| 2.9 | Tác vụ dọn dữ liệu định kỳ: analytics > 180 ngày, chat_logs quá hạn, share hết hạn, OTP hết hạn. | Có job chạy hằng ngày, có log | BE ☐ Xong |

# 3. Chuẩn bị & nạp dữ liệu tuyển sinh thật

Đây là bước ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của học sinh — mỗi con số phải có nguồn chính thức, năm và người đối soát. Sai sót dữ liệu nghiêm trọng hơn lỗi giao diện.

### 3.1 Quy tắc dữ liệu (đã được code kiểm tra — dữ liệu nạp thẳng vào CSDL cũng phải tuân theo)

| Trường dữ liệu | Quy tắc |
| --- | --- |
| Điểm chuẩn THPT / học bạ | Thang 30, 2 chữ số thập phân, năm ≤ năm hiện tại; có đủ 3 năm gần nhất nếu trường có công bố |
| ĐGNL ĐHQG-HN / HCM | Thang 150 / 1200. Số lấy từ thông báo điểm chuẩn chính thức → estimated = false. Số tự suy ra → estimated = true (web tự hiện nhãn “Ước tính”). |
| Học phí | Triệu đồng/năm, min ≤ max, ghi rõ năm học; chương trình quốc tế ghi đúng đơn vị |
| Chỉ tiêu, tổ hợp, thời gian đào tạo | Chỉ tiêu > 0; tổ hợp thuộc danh mục combos; thời gian 2–7 năm |
| Nguồn (source) & updatedAt | Tên văn bản + link https đề án tuyển sinh / thông báo của trường; updatedAt dạng YYYY-MM |
| Slug / id | Chữ thường không dấu, gạch ngang; không đổi sau khi public (link chia sẻ, danh sách đã lưu, nguyện vọng trỏ theo id) |
| Việc làm & thu nhập | Mỗi số gắn nguồn (loại nguồn quyết định mức tin cậy), năm, cỡ mẫu; không có nguồn thì để trống — web tự ẩn |
| Lịch tuyển sinh | Chỉ đánh dấu “chính thức” khi có văn bản hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT/ĐHQG và link https |

### 3.2 Việc cần làm

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Chốt danh sách trường/chương trình sẽ có khi ra mắt và người phụ trách nhập liệu cho từng trường. | Bảng phân công có tên người | Dữ liệu ☐ Xong |
| 3.2 | Thu thập đề án tuyển sinh, thông báo điểm chuẩn, học phí chính thức (lưu bản PDF/ảnh chụp làm bằng chứng). | Mỗi chương trình có ≥ 1 link nguồn https | Dữ liệu ☐ Xong |
| 3.3 | Nhập theo mẫu CSV/Excel thống nhất (cột theo 3.1), viết script import có kiểm tra quy tắc; dòng lỗi phải báo ra, không nhập im lặng. | Script từ chối dòng sai; báo cáo số dòng nhập / lỗi | BE ☐ Xong |
| 3.4 | Nạp vào staging trước; đối soát chéo 100% chương trình (người nhập ≠ người đối soát). | Biên bản đối soát ký tên | Dữ liệu ☐ Xong |
| 3.5 | Xoá toàn bộ dữ liệu minh hoạ: 7 cảm nhận demo (src/data/reviews.ts, cờ demo), số liệu việc làm minh hoạ theo ngành, điểm ĐGNL/học bạ tự suy ra, lịch minh hoạ nếu đã có lịch chính thức. | Tìm “minh hoạ”, “Minh hoạ”, “demo” trên staging không còn ở dữ liệu thật (chỉ còn ở ghi chú hướng dẫn) | BE ☐ Xong |
| 3.6 | Cập nhật banner cảnh báo “dữ liệu minh hoạ” trong README / giao diện nếu dữ liệu đã thật. | Không còn câu cảnh báo sai sự thật | FE ☐ Xong |
| 3.7 | Quy trình cập nhật sau ra mắt: ai sửa qua /quan-tri, ai duyệt, thời hạn xử lý báo lỗi dữ liệu (đề xuất ≤ 3 ngày làm việc). | Có văn bản quy trình | Dữ liệu ☐ Xong |
| 3.8 | Kiểm tra ngẫu nhiên 20 chương trình trên staging: điểm, học phí, chỉ tiêu, tổ hợp, nhãn Ước tính, link nguồn mở được. | 20/20 khớp nguồn | QA ☐ Xong |

# 4. Biến môi trường & bí mật

Lưu trong trình quản lý bí mật của hạ tầng (Vercel/Render env, AWS Secrets Manager…), không commit vào git. Staging và production dùng bộ khoá khác nhau.

| Biến | Bắt buộc | Giá trị / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| SESSION_SECRET | Có | Chuỗi ngẫu nhiên ≥ 32 byte (node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64url'))"). Thiếu → server dùng khoá tạm, mọi người bị đăng xuất khi khởi động lại. Đổi khoá = đăng xuất tất cả. |
| APP_URL | Có | https://ten-mien-that (không có dấu / cuối). Dùng cho link trong email, redirect Google, kiểm tra nguồn gốc request. |
| TROVIO_DEMO | Có | false. Bật nhầm = OTP cố định 592841, lộ token đặt lại mật khẩu, tạo tài khoản demo. |
| ADMIN_EMAILS | Có | Email quản trị thật, phân tách dấu phẩy. |
| CRON_SECRET | Có | Chuỗi ngẫu nhiên; bộ lập lịch gửi Authorization: Bearer <CRON_SECRET>. |
| DATABASE_URL | Có (mới) | Chuỗi kết nối CSDL, bật SSL, user chỉ có quyền trên schema của Trovio. |
| SMTP_* / khoá dịch vụ email | Có (mới) | Theo dịch vụ chọn ở mục 5. |
| REDIS_URL | Khi ≥ 2 instance | Cho giới hạn tần suất dùng chung. |
| GOOGLE_CLIENT_ID / SECRET | Nếu bật Google | OAuth client loại Web; redirect {APP_URL}/api/auth/google/callback. |
| CHATBOT_LLM, ANTHROPIC_API_KEY, ANTHROPIC_MODEL | Không | Mặc định tắt. Chỉ bật sau khi đã thử trên staging; đặt hạn mức chi phí. |
| TROVIO_DB_FILE | Bỏ | Chỉ dùng cho bản JSON; bỏ khi đã chuyển CSDL. |

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Tạo bộ biến riêng cho staging và production. | Hai môi trường khác SESSION_SECRET, CRON_SECRET, DATABASE_URL | BE ☐ Xong |
| 4.2 | Kiểm tra log khởi động production không có cảnh báo “SESSION_SECRET chưa đặt”. | Log sạch | BE ☐ Xong |
| 4.3 | Rà git log / lịch sử repo không chứa khoá thật; thêm quét bí mật (gitleaks/GitHub secret scanning). | Không phát hiện | BE ☐ Xong |

# 5. Dịch vụ bên ngoài

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Email: thay nội dung src/services/mailer.ts bằng SMTP / dịch vụ gửi (SES, SendGrid, Mailgun, Postmark…). Giữ nguyên chữ ký hàm sendMail({ to, subject, text }). | Nhận được email OTP, đặt lại mật khẩu, thông báo duyệt cảm nhận, báo lỗi đã xử lý, nhắc hạn | BE ☐ Xong |
| 5.2 | Cấu hình SPF, DKIM, DMARC cho tên miền gửi; địa chỉ gửi dạng no-reply@ten-mien. | Email không vào thư rác ở Gmail/Outlook | BE ☐ Xong |
| 5.3 | Xử lý lỗi gửi mail (retry, log) — hiện code bỏ qua lỗi gửi để không chặn thao tác chính. | Có log khi gửi thất bại | BE ☐ Xong |
| 5.4 | Tác vụ hằng ngày: gọi GET /api/cron/reminders với Authorization: Bearer <CRON_SECRET> khoảng 7:00 giờ Việt Nam (Vercel Cron 0 0 * * * UTC hoặc crontab). Thêm job dọn dữ liệu (2.9). | Log trả { ok: true, checked, sent } mỗi ngày; chạy 2 lần không gửi trùng | BE ☐ Xong |
| 5.5 | Google OAuth: thêm tên miền thật vào Authorized JavaScript origins và redirect URI; chuyển OAuth consent screen sang Production. | Đăng nhập Google trên production thành công | BE ☐ Xong |
| 5.6 | Redis cho src/lib/rate-limit.ts khi chạy nhiều instance (giữ nguyên chữ ký rateLimit(key, limit, windowSec)). | Giới hạn đăng nhập vẫn đúng khi request rơi vào 2 instance khác nhau | BE ☐ Xong |
| 5.7 | Chatbot mô hình ngôn ngữ (tuỳ chọn): chỉ bật khi đã đặt ngân sách và thử 50 câu trên staging. | Không phát sinh câu trả lời có số liệu lạ (cơ chế kiểm tra đã có sẵn) | BE ☐ Xong |

# 6. Bảo mật trước khi public

### 6.1 Đã có trong code (chỉ cần xác nhận còn hoạt động trên production)

- Mật khẩu băm scrypt; cookie phiên httpOnly, SameSite=Lax, Secure khi NODE_ENV=production, ký HMAC, có phiên bản phiên (đổi mật khẩu → phiên cũ mất hiệu lực).

- Link đặt lại mật khẩu hạn 30 phút, dùng 1 lần (gắn dấu vân tay mật khẩu); OTP băm, hạn 15 phút.

- Chống CSRF ở src/proxy.ts; header X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy.

- Phân quyền quản trị ở từng API (requireAdmin); giới hạn tần suất & kích thước body (Phụ lục B); bẫy bot ở form công khai; chặn CSV injection.

### 6.2 Việc cần làm

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Xoá tài khoản demo (admin@trovio.vn, an@trovio.vn, binh.locked@trovio.vn) và cảm nhận demo khỏi CSDL production; đảm bảo TROVIO_DEMO=false. | Đăng nhập bằng tài khoản demo thất bại; /dang-nhap không hiện khung “Tài khoản demo” | BE ☐ Xong |
| 6.2 | Chỉ phục vụ qua HTTPS; thêm header Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains (ở proxy/CDN hoặc src/proxy.ts). | securityheaders.com đạt ≥ A | BE ☐ Xong |
| 6.3 | Thêm Content-Security-Policy (bắt đầu ở chế độ Report-Only, sau đó bật): script/style từ chính site, ảnh avatar Google, kết nối API Anthropic nếu bật chatbot LLM. | Không có lỗi CSP trên các trang chính | BE ☐ Xong |
| 6.4 | Đặt ứng dụng sau proxy/CDN ghi đè X-Forwarded-For (giới hạn tần suất theo IP dựa vào header này). | Gửi header X-Forwarded-For giả không vượt được giới hạn đăng nhập | BE ☐ Xong |
| 6.5 | Tài khoản quản trị: mật khẩu mạnh, chỉ người cần thiết; khuyến nghị thêm xác thực 2 lớp hoặc giới hạn IP cho /quan-tri & /api/admin. | Danh sách admin được duyệt | BE ☐ Xong |
| 6.6 | npm audit --omit=dev và cập nhật Next.js/React lên bản vá mới nhất cùng dòng 16.x/19.x. | Không còn lỗ hổng mức High/Critical | BE ☐ Xong |
| 6.7 | Log không ghi mật khẩu, OTP, token, cookie; log chatbot đã che email/SĐT (giữ nguyên). | Rà mẫu log staging | BE ☐ Xong |
| 6.8 | CSDL: user riêng quyền tối thiểu, bật SSL, không mở cổng ra Internet, sao lưu mã hoá. | Quét cổng từ ngoài không thấy CSDL | BE ☐ Xong |
| 6.9 | Chạy kiểm thử bảo mật cơ bản (OWASP ZAP baseline) trên staging. | Không có cảnh báo High | BE ☐ Xong |

# 7. Quyền riêng tư & pháp lý

Trovio xử lý dữ liệu cá nhân của học sinh, trong đó có người dưới 16 tuổi. Từ 01/01/2026 áp dụng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định hướng dẫn 356/2025/NĐ-CP. Các mục dưới đây cần người phụ trách pháp chế xác nhận — tài liệu này không phải tư vấn pháp lý.

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Rà lại trang /chinh-sach-rieng-tu và /dieu-khoan với pháp chế: đúng tên đơn vị vận hành, địa chỉ liên hệ, email privacy thật (hiện là privacy@trovio.vn, hotline 1900 8198 — cần thay bằng thông tin thật). | Pháp chế ký duyệt | Pháp chế ☐ Xong |
| 7.2 | Quy trình đồng ý của phụ huynh cho người dùng dưới 16 tuổi (hiện có ô xác nhận trong hồ sơ) — xác định có cần bằng chứng mạnh hơn không. | Có kết luận bằng văn bản | Pháp chế ☐ Xong |
| 7.3 | Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và các thủ tục với cơ quan chức năng theo quy định hiện hành. | Đã nộp / đã hoàn tất | Pháp chế ☐ Xong |
| 7.4 | Quy trình yêu cầu của chủ thể dữ liệu: xem, sửa, xoá (web đã có xoá tài khoản), xuất dữ liệu, rút lại đồng ý — thời hạn phản hồi. | Có đầu mối & thời hạn | Pháp chế + BE ☐ Xong |
| 7.5 | Thời hạn lưu trữ: log chatbot, thống kê ẩn danh (180 ngày), báo lỗi, phiếu SUS, sao lưu. | Có bảng thời hạn và job xoá tương ứng | BE ☐ Xong |
| 7.6 | Vị trí lưu trữ dữ liệu (trong/ngoài Việt Nam) và các bên xử lý (email, hosting, LLM) được liệt kê trong chính sách. | Chính sách liệt kê đủ | Pháp chế ☐ Xong |
| 7.7 | Quy trình xử lý sự cố lộ dữ liệu: ai phát hiện, ai quyết định, thông báo cơ quan và người dùng trong thời hạn luật định. | Có runbook | BE + Pháp chế ☐ Xong |

Nguồn tham khảo: toàn văn Luật 91/2025/QH15 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) và cơ sở dữ liệu văn bản Bộ Công an (bocongan.gov.vn).

# 8. Hạ tầng, tên miền, SEO

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Chọn hạ tầng chạy Next.js 16 (Node.js ≥ 20.9): Vercel, Render, Railway, hoặc VPS + Nginx + PM2/Docker. Không dùng ổ đĩa tạm để lưu dữ liệu. | Build npx next build thành công trên hạ tầng | BE ☐ Xong |
| 8.2 | Dựng staging giống production (cùng phiên bản Node, biến môi trường riêng, CSDL riêng). | URL staging chạy, có mật khẩu hoặc chặn index | BE ☐ Xong |
| 8.3 | Tên miền, chứng chỉ SSL tự gia hạn, chuyển hướng http→https và www↔không-www thống nhất. | Kiểm tra SSL Labs ≥ A | BE ☐ Xong |
| 8.4 | Thêm src/app/robots.ts (chặn /quan-tri, /api, /chia-se, /khao-sat) và src/app/sitemap.ts (trang chủ, trường, ngành, chương trình, việc làm). Hiện code chưa có 2 file này. | /robots.txt và /sitemap.xml trả đúng | BE ☐ Xong |
| 8.5 | Kiểm tra meta title/description, ảnh chia sẻ (Open Graph) cho trang chủ và trang chương trình. | Dán link vào Zalo/Facebook hiện ảnh & tiêu đề đúng | BE ☐ Xong |
| 8.6 | Bật nén, cache tệp tĩnh (/_next/static) dài hạn; trang động không cache nhầm dữ liệu cá nhân (trang chia sẻ đã no-store). | Lighthouse Performance ≥ 80 trên mobile | BE ☐ Xong |
| 8.7 | Đăng ký Google Search Console, gửi sitemap. | Search Console nhận sitemap | Marketing ☐ Xong |

# 9. Giám sát, sao lưu, khôi phục

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Theo dõi lỗi (Sentry hoặc tương đương) cho server & trình duyệt; cảnh báo khi có lỗi 500 mới. | Lỗi thử trên staging hiện trên bảng theo dõi | BE ☐ Xong |
| 9.2 | Giám sát uptime (trang chủ, /api/programs, /api/chat) mỗi 1–5 phút, báo qua email/Slack/Zalo. | Tắt staging → nhận cảnh báo | BE ☐ Xong |
| 9.3 | Log truy cập & log ứng dụng tập trung, giữ tối thiểu 30 ngày; theo dõi tỉ lệ 4xx/5xx và 429. | Xem được log theo khoảng thời gian | BE ☐ Xong |
| 9.4 | Sao lưu CSDL tự động hằng ngày + trước mỗi lần triển khai; lưu ≥ 14 bản, mã hoá, khác vùng. | Có lịch sao lưu | BE ☐ Xong |
| 9.5 | Diễn tập khôi phục: khôi phục bản sao lưu vào CSDL trống và chạy web trên đó. | Khôi phục thành công, ghi lại thời gian (RTO) | BE ☐ Xong |
| 9.6 | Kế hoạch quay lui (rollback) code: giữ bản build trước, lệnh quay lui 1 bước; migration có hướng quay lui hoặc chỉ thêm cột. | Diễn tập rollback trên staging | BE ☐ Xong |

# 10. Kiểm thử cuối trên staging

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | npm run typecheck và npm test với repository CSDL. | 0 lỗi, 65/65 đạt | BE ☐ Xong |
| 10.2 | Kiểm thử đầu-cuối: BASE_URL=https://staging… CRON_SECRET=… node tests/e2e/smoke.mjs (cần TROVIO_DEMO=true trên staging trong lúc chạy vì script dùng tài khoản demo; tắt lại sau đó, xoá dữ liệu thử). | 85/85 đạt | BE ☐ Xong |
| 10.3 | Tester chạy docs/Kich-ban-kiem-thu-Trovio.docx (159 ca) với dữ liệu thật. | Không còn lỗi mức Nghiêm trọng / Cao | QA ☐ Xong |
| 10.4 | Kiểm thử tải: 200 người dùng đồng thời trong 10 phút (tìm kiếm, xem chương trình, chatbot, đăng nhập). | p95 < 1 giây, lỗi < 1% | BE ☐ Xong |
| 10.5 | Gửi thử toàn bộ loại email tới Gmail, Outlook, Yahoo. | Nhận đủ, không vào spam | BE ☐ Xong |
| 10.6 | Kiểm tra trên iOS Safari, Android Chrome, máy tính (Chrome, Safari, Edge) — thanh menu, chatbot, form. | Không vỡ giao diện | QA ☐ Xong |
| 10.7 | Test người dùng thật 5–8 người theo docs/Kich-ban-test-nguoi-dung.docx. | SUS ≥ 68, không còn vấn đề mức 3–4 | UX ☐ Xong |

# 11. Ngày ra mắt: trình tự & tiêu chí “Go / No-go”

### 11.1 Tiêu chí Go (tất cả phải ĐẠT)

| # | Điều kiện | ☐ Đạt |
| --- | --- | --- |
| G1 | Dữ liệu tuyển sinh thật đã đối soát 100%, không còn dữ liệu minh hoạ bị trình bày như số thật | ☐ |
| G2 | TROVIO_DEMO=false, tài khoản demo đã xoá, SESSION_SECRET / CRON_SECRET thật | ☐ |
| G3 | Email gửi được (OTP, đặt lại mật khẩu) trên production | ☐ |
| G4 | Sao lưu tự động chạy và đã diễn tập khôi phục | ☐ |
| G5 | Giám sát lỗi & uptime có cảnh báo tới người trực | ☐ |
| G6 | Kiểm thử mục 10 đạt; không còn lỗi Nghiêm trọng/Cao | ☐ |
| G7 | Chính sách quyền riêng tư & điều khoản đã được pháp chế duyệt | ☐ |
| G8 | Có người trực 24 giờ đầu và kênh liên lạc chung | ☐ |

### 11.2 Trình tự triển khai

| Bước | Việc | Kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sao lưu CSDL production (nếu đã có dữ liệu). | Có file sao lưu |
| 2 | Chạy migration CSDL. | Không lỗi |
| 3 | Nạp / đồng bộ dữ liệu tuyển sinh bản cuối. | Số bản ghi đúng |
| 4 | Triển khai bản build đã qua staging (cùng commit). | Trùng mã commit |
| 5 | Kiểm tra nhanh: trang chủ, tìm kiếm, 3 trang chương trình, đăng ký + OTP, đăng nhập, chatbot 3 câu, trang quản trị. | Tất cả hoạt động |
| 6 | Tạo tài khoản quản trị thật, đăng nhập /quan-tri, kiểm tra nhật ký. | Vào được |
| 7 | Bật cron nhắc hạn, kiểm tra lần chạy đầu. | Log ok |
| 8 | Gửi sitemap, bật index; công bố link. | — |
| 9 | Theo dõi lỗi/uptime liên tục 2 giờ đầu, rà lại sau 24 giờ. | Không lỗi 500 mới |

No-go / quay lui khi: lỗi 500 lặp lại ở trang chính, không gửi được email OTP, sai dữ liệu tuyển sinh hàng loạt, hoặc nghi ngờ lộ dữ liệu → quay lui bản trước (9.6), thông báo trên web nếu cần.

# 12. Sau ra mắt (7–30 ngày đầu)

| # | Việc cần làm | Cách kiểm tra / tiêu chí xong | Người phụ trách · ☐ Xong |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Xử lý hàng chờ /quan-tri/bao-loi và /quan-tri/cam-nhan hằng ngày. | Không báo lỗi nào quá 3 ngày làm việc | Dữ liệu ☐ Xong |
| 12.2 | Xem /quan-tri/chatbot: câu “chưa có dữ liệu” và đánh giá 👎 → bổ sung dữ liệu / từ khoá. | Tỉ lệ “chưa có dữ liệu” giảm dần | Dữ liệu ☐ Xong |
| 12.3 | Xem phễu /quan-tri/thong-ke sau 7 và 30 ngày; bước nào < 30% so với bước trước → đưa vào đợt cải tiến. | Có báo cáo tuần | UX ☐ Xong |
| 12.4 | Theo dõi hiệu năng & chi phí hạ tầng, email, LLM (nếu bật). | Trong ngân sách | BE ☐ Xong |
| 12.5 | Cập nhật lịch tuyển sinh khi Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn chính thức (đánh dấu chính thức + link). | Trang Mốc tuyển sinh hiện CHÍNH THỨC | Dữ liệu ☐ Xong |
| 12.6 | Vá bảo mật phụ thuộc hằng tháng (npm audit), xoay vòng khoá khi có nhân sự nghỉ. | Có lịch | BE ☐ Xong |

# Phụ lục A. Danh sách repository cần hiện thực

Định nghĩa đầy đủ trong src/repositories/types.ts. Bản hiện tại: json-file.ts (dữ liệu người dùng) và memory.ts (dữ liệu tĩnh).

| Repository | Phương thức | Bản hiện tại |
| --- | --- | --- |
| schools | findAll, findById, findBySlug | memory |
| majors | findAll, findById, findBySlug, findGroups | memory |
| programs | findAll, findById, findBySlug, findByIds, findBySchool, findByMajor (đã gộp phần quản trị sửa đè) | json |
| programAdmin | getOverride, setOverride(+audit), listAudit | json |
| catalog | findSubjects, findCombos, findFaq | memory |
| quiz | findQuestions | memory |
| timeline | findAll | memory |
| users | findByEmail, findById, findByGoogleId, list, create, update, delete (xoá dây chuyền) | json |
| userData | get, put, delete | json |
| shares | create, findById, listByUser, update | json |
| comments | add, listByOwner, countByShare, delete, markAllRead | json |
| audit | append, list(limit, filter) | json |
| outcomes | listSources, listBenchmarks, listMajorOutcomes, listSchoolOutcomes, setMajorOutcome, resetMajorOutcome, addSource | json + data |
| reviews | create, update, findById, findByUserAndSchool, listBySchool, listByStatus, delete | json |
| chatLogs | add, setHelpful, list | json |
| dataReports | create, update, findById, list(status) | json |
| notifications | add (giữ 50/người), listByUser, markRead | json |
| timelineConfig | get, set | json |
| chatAliases | list, add, delete | json |
| analytics | record (không trùng, trần 20.000/sự kiện/ngày), summary, daily | json |
| surveys | add, list | json |
| reminderLog | sent(keys), add(keys) | json |

# Phụ lục B. API & giới hạn tần suất

Giới hạn hiện đặt trong code (src/app/api/**/route.ts). Khi chuyển sang Redis giữ nguyên các khoá và ngưỡng này; điều chỉnh sau khi xem số liệu thật.

| API | Giới hạn | Kích thước body |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/login | 30/10 phút/IP + theo email; khoá tài khoản sau 5 lần sai | — |
| POST /api/auth/register | 10/giờ/IP | 8 KB |
| POST /api/auth/verify-email (+ /resend) | 20/10 phút/IP, 8/10 phút/email (gửi lại 5/10 phút) | 4 KB |
| POST /api/auth/forgot-password · reset-password | 10/15 phút/IP (+ theo email) | — |
| POST /api/chat | 20/phút và 300/ngày mỗi IP | 8 KB, câu hỏi ≤ 300 ký tự |
| POST /api/chat/feedback | 60/10 phút/IP | — |
| POST /api/schools/[id]/reviews | 5/giờ/tài khoản | 16 KB |
| POST /api/reviews/[id]/report · helpful | 10/giờ · 60/10 phút mỗi tài khoản | — |
| POST /api/share/[id]/comments | 10/10 phút/IP, 15/10 phút/link | 4 KB |
| POST /api/reports | 5/giờ/IP, 10/giờ/tài khoản | 8 KB |
| POST /api/events | 120/10 phút/IP | 512 B |
| POST /api/survey | 10/giờ/IP | 4 KB |
| PUT /api/account/data | cần đăng nhập | 256 KB |
| /api/admin/* | cần quyền quản trị (401/403) | 2–64 KB |
| GET /api/cron/reminders | Bearer CRON_SECRET (503 nếu chưa đặt) | — |